#### ALLEGATO “A”

#### SCHEDA OFFERTA TECNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **GARA A PROCEDURA APERTA** | **S.U.A. VE P/C COMUJNE DI CHIOGGIA - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO E CICLOPEDONALE A SERVIZIO DI VIA CRETE IN COMUNE DI QUARTO D’ALTINO. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19.02.2013** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **DESCRIZIONE** | NOTE | REQUISITO OFFERTO**(da compilare a cura della ditta concorrente)** |
| **A2.1** | Possesso ISO 14001  | Allegare certificazione | **Barrare l’opzione prescelta**□ Sì □ No |
| **A2.2** | Possesso BS-OHSAS18001  | Allegare certificazione | **Barrare l’opzione prescelta**□ Sì □ No |
| **B.1** | **GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**  |  | **Percentuale di terreno che il concorrente si impegna a riutilizzare e vincolante per il concorrente stesso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B.2** | **GESTIONE POST OPERAM – COSTI CICLO DI VITA OPERA** |  | **Numero di anni offerto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C.1** | Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti nella macrofase 1 rispetto ai 30 gg stabiliti da progetto rispetto ad un massimo di 5 gg allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto | Allegare crono programma.Riduzione massima ammissibile 5 giorni | **giorni riduzione offerti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C.2** | Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti nella macrofase 2 rispetto ai 60 gg stabiliti da progetto per l’adeguamento delle nuove recinzioni e per la realizzazione delle nuove infrastrutture ENEL rispetto ad un massimo di 10 gg allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto | Allegare crono programma.Riduzione massima ammissibile 10 giorni | **giorni riduzione offerti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C. 3** | Il concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni dei tempi previsti all’interno della macrofase 3 rispetto ai 420 gg stabiliti da progetto per la realizzazione dell’opera principale rispetto ad un massimo di 30 gg, ferme restando le tempistiche relative alla fase di rallentamento dei treni corrispondente a 89 gg naturali e consecutivi, che non potranno essere modificate e allegando apposito cronoprogramma temporale della fase in questione con l’indicazione della successione delle lavorazioni previste da contratto | Allegare crono programma.Riduzione massima ammissibile 30 giorni | **giorni riduzione offerti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Data ………………………… Il concorrente ………………………………………

 (TIMBRO E FIRMA LEGGIBILI)